#### wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA

Nr ……………………

Zawarta w  dniu ……….r.  w  Baranowie, pomiędzy  Gminą Baranowo, mającą swą siedzibę przy ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo, NIP 758-216-41-33, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- Pana Henryka Toryfter – Wójta Gminy Baranowo

- Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Wołosz

z  jednej  strony, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

z drugiej strony zwanymi dalej również łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej  treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych związanych 
z realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych” zgodnie z  przetargiem  nieograniczonym przeprowadzonym na  podstawie ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Zakres robót wymienionych w ust.1 określa specyfikacja istotnych warunków     zamówienia, kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna, stanowiące integralną część      umowy.

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Termin realizacji określonego w § 1 ust. 1 zakresu robót ustala się:

- Etap I:  od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r.

- Etap II: od 02.01.2018r. do 15.05.2018r.

§ 3

Do  podstawowych  obowiązków  Zamawiającego  należy:

1)  przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2)  przekazanie dokumentacji technicznej,

3)  zapewnienie nadzoru  inwestorskiego,

4)  sfinansowanie przedmiotu umowy,

5)  odbiór przedmiotu umowy.

§ 4

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy:

1) przejęcie  placu  budowy  i  zorganizowanie  we  własnym  zakresie zaplecza budowy,

2) oznakowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych

robót,

3)  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z projektem technicznym,  normami

polskimi  i  warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

oraz specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  z  uwzględnieniem proponowanych

przez  Zamawiającego  zmian,

4) przeprowadzenie  na własny koszt wszelkich prób i  badań  wynikających  z  norm

i  specyfikacji  technicznych,

5) dokonanie  własnym  staraniem i na swój koszt  wszelkich niezbędnych ubezpieczeń

osobowych  i  majątkowych  związanych z  procesem  inwestycyjnym.

6) usuwanie awarii związanych z prowadzoną budową,

7) odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody wobec osób trzecich w związku

z prowadzonymi robotami,

8) dostarczenie aktualnych aprobat technicznych i atestów na wbudowane materiały

oraz protokółów  badań i sprawdzeń,

8a) dostarczenie aktualnych certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą na panele fotowoltaiczne przed rozpoczęciem montażu

9) obsługa geodezyjna / tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza/

10) prowadzenie  dziennika  budowy,

11) przekazanie wybudowanego obiektu  Zamawiającemu oraz dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi zmianami  w stosunku  do projektu pierwotnego,

12) usuwanie stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji.

13) zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób (pracowników fizycznych) wykonujących roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedłoży Zamawiającemu wykaz osób oraz oświadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę.

14) przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z wpięciem instalacji do sieci energetycznej i uruchomieniem jej

15) przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji

§ 5

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą odbywać się spotkania informacyjno-koordynacyjne przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w których mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele wyżej wymienionych Stron lub osoby przez nich upoważnione.

- W spotkaniach, o których mowa w ust. 1 mogą brać udział także inne osoby powołane przez Strony.

- Spotkania będą odbywać się w Urzędzie Gminy Baranowo lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dzień oraz godzina spotkań zostaną ustalone przez Zamawiającego, po zasięgnięciu opinii Wykonawcy.

§ 6

1. Koszt wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 1 według zaoferowanej w formularzu ofertowym ceny przez Wykonawcę, wynosi w wysokości netto …………………… zł, wraz z podatkiem VAT w wysokości ………………. zł, w kwocie brutto, w wysokości …………….zł (słownie: …………………).

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1, obejmuje pełne koszty kompleksowego wykonania  robót budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1  niniejszej umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i celem dla jakiego zostały zaplanowane i mogą być wykonane oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotowych robót budowlanych.

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane, po zrealizowaniu każdego etapu robót budowlanych oraz przedłożeniu protokołu odbioru końcowego każdego etapu robót zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z ust. 6.

4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wynikających

z winy Wykonawcy, roboty te będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku gdy nie wystąpi konieczność wykonania robót ujętych w kosztorysie

nakładczym, dokumentacji projektowej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę tych robót wyliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego, który stanowi dokument pomocniczy.

6. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe dla każdej części zadania.

7. Do wynagrodzenia będzie doliczony właściwy podatek VAT.

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego danej części zadania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Wykonawca nie może dokonać cesji należytego mu wynagrodzenia na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  formie

............................................... w wysokości  10 % wartości brutto umowy określonej w § 6

ust.1 tj. kwoty …………………… zł  (Słownie złotych: ………………………………………………………………………………….. zł),

w dniu  podpisania umowy, na rzecz Zamawiającego.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % jego wartości zosta-

nie zwrócone w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, jeżeli nie będzie

powodu do jego uruchomienia.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu

gwarancji pod warunkiem, że nie będzie powodu do jej wcześniejszego uruchomienia.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
     ust. 1.

2) za nieterminową realizację danego etapu zadania określonego w  umowie bądź nieterminowe usuwanie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy  dzień zwłoki w oddaniu  przedmiotu umowy bądź zwłoki w usuwaniu wad w odniesieniu  do terminu wyznaczonego na usunięcie  wady.

3) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

4) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu zapłaty,

5) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

8) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób (pracowników fizycznych) wykonujących roboty budowlane, w zakresie realizacji zamówienia, wskazanych w wykazie o którym mowa w § 4 pkt 13 w wysokości 10% wynagrodzenia łącznie brutto ustalonego w § 6 ust. 1,

9) za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową, wysokości 10% wynagrodzenia łącznie brutto określonego w § 6 ust. 1.

2. Strony mogą dochodzić wyrównania strat nie pokrytych karami umownymi na

drodze postępowania sądowego.

3. Spory na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub jej potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 9

- Zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców zawarty jest w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, po wcześniejszym dostarczeniu Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

- W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone w ustawie  Pzp oraz  Kodeksie Cywilnym.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego  wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

16. Przepisy art. 143a–143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.647 - 6471 – Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje działania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.

§ 10

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy :

  - wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót,

  - wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót,

  - dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejności wykonania robót,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Jeżeli wykonanie robót zamiennych nie powoduje zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy, ich rozliczenie następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadku gdy wykonanie robót zamiennych powoduje zwiększenie kosztów wykonania przedmiotu umowy:

- jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty,

- jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD”,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1 lub 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

4. Zasady rozliczania robót zamiennych, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych.

5. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia 
    powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, po uprzednim zawiadomieniu
    Wykonawcy,  w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
    że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć 
    w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

Zamawiający pokryje koszty wynikające ze stanu zaawansowania robót oraz

zakupionych materiałów po ich komisyjnym określeniu przez komisję wspólną

powołaną   przez  Wójta.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu, 
    a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza 
    postanowienia umowy, powodując tym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być 
    osiągnięte w wyniku jego realizacji.

§ 12

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w §1.

2. Wykonawca skompletuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru przedmiotu umowy, a w szczególności dziennik budowy, niezbędne aktualne aprobaty techniczne i atesty na  wbudowane  materiały.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 10 dni od

daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten

przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

6. Z czynności odbioru danej etapu będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru.

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie

usunięte w uzgodnionym terminie.

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszym rzędzie

z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 13

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………. miesięcy

od daty odbioru  końcowego, danej przedmiotu umowy.

2. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji

rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru

końcowego  przedmiotu umowy.

3.  W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym Zamawiający obowiązany jest

zawiadomić na piśmie Wykonawcę o zaistniałej wadzie, a Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do nieodpłatnego usunięcia zaistniałych wad i niedoróbek.

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokólarnie.

4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji będzie oparta na przepisach Kodeksu

Cywilnego.

§ 14

1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ……………………………….upr ...........

2. Zamawiający ustala inspektora nadzoru …………………….. upr ................

§ 15

- Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę

- zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę tylko wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych dla realizacji niniejszej umowy

7)  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,

- konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

2.   Powyższe zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.).

§ 17

Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                 			                 WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do umowy z dnia ……………..., Nr ………………….

### Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn.

„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych”

| Lp. | Zakres robót | Termin realizacji | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I |
| 1. | Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Baranowie | od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r. |  |
| Etap II |
| 2. | Budowa instalacji fotowoltaicznej: - na oczyszczalni ścieków w Kuciejach, - na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach, - na Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie. | od 02.01.2018r. do 15.05.2018r. |  |
| Razem netto Podatek VAT Razem brutto |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………………………….złotych